frofile-app 현재 진행상황 요약 및 다음 확장 제안

기준 프로젝트: frofile-app_update_20260328.zip
작성일: 2026-03-28

문서 목적 현재 코드베이스에 실제 반영된 기능, 이번 차수 완료 항목, 아직 남아 있는 제한사항, 다음 차수에서 바로 매출 구조로 연결할 수 있는 기능을 한 번에 검토하기 위한 내부 요약 문서입니다.

# 1. 현재 진행상황 요약

| 영역 | 현재 상태 | 완료도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로필 앱 기본 구조 | 완료 | 높음 | 상단/하단바, 프로필 중심 앱 셸 반영 |
| 멀티 프로필 정책 | 완료 | 높음 | 무료 2개 + 추가 슬롯 유료화 구조 반영 |
| 한줄 경력/자기소개서/QR/URL | 완료 | 높음 | 기본 CRUD 및 공개 프로필 노출 반영 |
| 실시간 채팅/친구 | 부분 완료 | 중간 | WebSocket 1:1 채팅 반영, 친구/차단/신고 기본형 반영 |
| 사진/영상 업로드 | 부분 완료 | 중간 | 사진/영상 업로드, 영상 1일 50MB, 총 1GB 제한 반영 |
| SEO/OG | 부분 완료 | 중간 | 공유용 HTML, canonical, og/twitter, sitemap, robots 반영 |
| 스팸 방지 | 부분 완료 | 중간 | 질문/신고 rate limit, duplicate 차단, 기본 광고 키워드 차단 |
| 관리자 검수 자동화 | 부분 완료 | 중간 | 자동 숨김/자동 검수대기/자동 비공개 반영 |
| 결제 연동 | 미완료 | 낮음 | 가격 구조만 반영, 실제 PG 연동 없음 |

핵심 판단: 현재 프로젝트는 “텍스트 중심 프로필/경력 서비스”로 운영 가능한 수준의 뼈대가 갖춰져 있으며, 이번 차수에서 공개 프로필 SEO/OG, 질문·신고 스팸 방지, 영상 썸네일/프리뷰, 관리자 자동 검수까지 1차 반영되었습니다.

# 2. 이번 차수에서 실제 추가된 기능

## 공개 프로필 SEO/OG 고도화

공개 프로필 API 응답에 SEO payload 추가

share/p/{slug} 공유용 HTML 페이지 추가

canonical, robots, og:title, og:description, og:image, twitter 카드 메타 반영

JSON-LD(Person) 스크립트 추가

검색엔진용 sitemap.xml 및 robots.txt 제공

## 질문/신고 스팸 방지

app_abuse_events 테이블 추가

질문/신고 단위 빈도 제한(15분/1일) 반영

동일 텍스트 반복 제출 차단

광고/외부 유도성 키워드 기본 차단

## 영상 썸네일/프리뷰 처리

이미지 업로드 시 미리보기 이미지 생성

영상 업로드 시 ffmpeg 기반 첫 프레임 썸네일 생성

업로드 레코드에 preview_url 저장

프론트 미디어 카드에서 preview 활용

## 관리자 검수 자동화

질문 신고 누적 3회 이상 자동 숨김

업로드 신고 누적 3회 이상 자동 검수 대기 전환

프로필 신고 누적 5회 이상 자동 비공개 전환

관리자 대시보드에 자동 조치 지표 노출

# 3. 제한사항 및 아직 남아 있는 작업

| 항목 | 현재 제한사항 | 권장 후속조치 |
| --- | --- | --- |
| SEO | 프론트가 SPA라서 검색엔진이 모든 공개 프로필을 안정적으로 수집하는 구조는 아님 | 공개 프로필 SSR/SSG 또는 정적 HTML 사전 생성 도입 |
| 스팸 방지 | 기본 rate limit/duplicate 차단 수준이며 CAPTCHA와 디바이스 단위 방어는 없음 | Turnstile/reCAPTCHA, IP 평판, 블랙리스트 룰 추가 |
| 업로드 처리 | 영상 길이 제한, 코덱 변환, 해상도 정규화는 없음 | 트랜스코딩 파이프라인, 영상 길이 제한, 썸네일 다중 생성 추가 |
| 관리자 운영 | 검수 히스토리와 대량 처리 UI가 단순함 | 검수 큐, 메모 히스토리, 일괄 승인/반려 기능 추가 |
| 결제 | 요금 정책은 코드/문서상 구조만 있고 실제 청구는 없음 | PG/구독 연동 및 플랜 변경 자동 반영 구현 |

# 4. 향후 추천 기능과 매출화 구조

권장 매출 구조 1 — 프로필 슬롯/저장공간 구독
무료는 2개 프로필, 추가 프로필 슬롯과 저장공간을 유료화하는 구조가 현재 서비스 방향과 가장 잘 맞습니다. 텍스트 중심 서비스이므로 영상 중심 앱보다 운영비 부담이 낮고, 사용자는 “프로필 확장”에 대해 비용 지불 명분이 분명합니다.

Starter: 추가 프로필 1개 + 저장공간 확장 + 공개 프로필 고급 테마

Pro: 추가 프로필 여러 개 + 맞춤 도메인 + 링크 통계 + QR/링크 클릭 통계

Business: 팀 프로필, 검수 우선권, 관리자 도구, 리드 수집 폼 포함

권장 매출 구조 2 — 공개 프로필 전환 도구 판매
프로필 소유자가 자신의 페이지에서 문의, 제휴, 상담, 채용 제안, 포트폴리오 요청을 직접 받을 수 있게 하면 “보여주는 프로필”에서 “전환이 일어나는 프로필”로 전환됩니다.

문의폼/상담신청/이력서 요청/제휴 요청 폼을 프로필마다 추가

링크 클릭 수, QR 스캔 수, 프로필 조회수 등 전환 통계를 유료화

포트폴리오 PDF 내려받기, 비공개 자료 열람 권한을 리드 수집 후 제공

권장 매출 구조 3 — 템플릿/전문분야 패키지
구직자, 프리랜서, 강사, 영업직, 크리에이터, 사업자 등 분야별로 프로필 템플릿을 묶어 유료 패키지로 판매하면 개발 대비 매출 전환이 빠릅니다.

채용용 프로필 템플릿

강사용 수업/레슨 안내 템플릿

프리랜서용 견적/문의 전환 템플릿

브랜드/사업자용 대표 프로필 템플릿

가격 정책 참고
비슷한 링크/프로필 서비스인 Linktree는 Starter가 월 8달러(연간 결제 시 월 6달러)이고, Carrd는 Pro Lite가 연 9달러 수준이라서, frofile-app은 “추가 프로필 슬롯/통계/문의전환” 중심의 가벼운 유료 플랜으로 시작하는 편이 유리합니다.

# 5. 다음 차수 추천 우선순위

1순위: 결제 연동 + 추가 프로필 슬롯/저장공간 상품화

2순위: 공개 프로필 SEO 강화(SSR/정적 생성)

3순위: CAPTCHA 및 고급 스팸 방지

4순위: 관리자 검수 큐와 검수 히스토리 강화

5순위: 링크/QR/프로필 조회 통계 상품화

실무 판단: 지금 단계에서는 “더 많은 기능”보다 “결제 가능한 기능”을 먼저 명확히 하는 것이 유리합니다. 특히 추가 프로필 슬롯, 저장공간 확장, 고급 공개 프로필, 통계/문의전환 도구는 운영비 구조와도 잘 맞는 유료화 포인트입니다.