frofile-app 현재진행상황 요약 / 추천기능 / 제한사항

기준 프로젝트: frofile-app 최신 업데이트본 · 작성일: 2026-03-28

핵심 판단: 현재 프로젝트는 텍스트 중심 프로필·경력 서비스로 운영 가능한 MVP 수준의 기본 기능을 확보했고, 이번 차수에서 업종/직무 검색, SNS 링크 허브 가시성, 공개 프로필 고도화 방향까지 정리되었습니다.

1. 이번 차수에서 점검 및 반영한 필수 기능

| 항목 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| QR코드 생성 | 구현 완료 | 프로필별 QR 항목 생성 및 공개 프로필 노출 가능 |
| URLS 링크 줄이기 | 구현 완료 | short_code 기반 단축 URL과 클릭 수 집계 유지 |
| 내 프로필 생성 링크 | 구현 완료 | slug 기반 공개 주소 /p/{slug} 유지 |
| 내 프로필 한줄 경력 | 구현 완료 | 필모그래픽 카드 + 상세 경험/후기 + 미디어 유지 |
| SNS 링크 허브 | 보강 완료 | 도메인 기반 아이콘/플랫폼 라벨 자동 반영, 한 줄 링크 허브 형태 표시 |
| 메인 검색 | 보강 완료 | 이름/직업/업종/프로필/경력 검색으로 확장 |
| 현재 하는 일/업종 카테고리 | 신규 추가 | 프로필 편집에 current_work, industry_category 필드 추가 |

2. 현재 구조에서 운영 가능한 핵심 상품 방향

• 무료 기본형: 프로필 2개, 저장공간 1GB, 영상은 하루 총 50MB 제한.

• 개인 유료형 Lite: 추가 프로필 1개, 저장공간 3GB, 링크·QR 기본 통계 제공.

• 개인 유료형 Pro: 추가 프로필 3개, 저장공간 10GB, 고급 공개 프로필 테마, 문의 전환 폼 제공.

• 사업형 Biz: 팀 계정, 관리자 승인, 리드 수집, 검수 우선권, 공개 프로필 SEO 강화 기능 제공.

3. 월 운영비 10만원 기준 권장 수익모델

운영비 상한이 월 10만원이라면, 영상 중심 서비스보다 텍스트 중심 프로필 + 제한적 미디어 + 유료 확장형이 적합합니다. 초기에는 아래 조합이 가장 현실적입니다.

| 상품 | 권장 가격 | 구성 |
| --- | --- | --- |
| Starter | 월 2,900원 | 추가 프로필 1개, 저장공간 3GB, 링크/QR 기본 통계 |
| Pro | 월 6,900원 | 추가 프로필 3개, 저장공간 10GB, 고급 공개 프로필, 문의폼 |
| Storage Pack | 월 2,000원 | 저장공간 +10GB 추가 |
| Chat Media Pack | 월 1,900원 | 채팅창 사진/영상 전송 한도 확장 |

4. 현재 제한사항

• 실제 PG/정기결제는 아직 미연동.

• 휴대폰 인증 기반 1연락처 1계정 정책은 아직 없음.

• 스팸 계정 경고/자동 정지 로직은 신고/이벤트 기록 수준이며 계정 상태 제어는 미흡.

• 공개 프로필은 메타/공유 구조는 있으나 SSR/SSG는 아직 없음.

• 채팅 첨부 전송 용량 기반 과금은 아직 설계 단계이며 실제 차감/과금 로직 미구현.

5. 타 서비스 비교를 고려한 판단 메모

• Linktree는 무료 요금제에서도 무제한 링크, 소셜 아이콘, 기본 분석, 고유 QR을 제공하고 유료 Starter는 월 8달러(연간 결제 시 월 6달러)부터 시작합니다.

• Beacons는 유료 플랜이 월 10달러부터 시작합니다.

• Carrd는 Pro Lite가 연 9달러, 전체 Pro 진입은 연 19달러부터 안내합니다.

• frofile-app은 링크 허브만으로 경쟁하기보다 경력·신뢰도·리드전환·질문응답·멀티프로필을 묶은 하이브리드형이 더 적합합니다.

6. 다음 차수 추천 우선순위

1. 결제 연동 + 추가 프로필/저장공간 상품화

2. 휴대폰 인증 + 1연락처 1계정 정책

3. 경고/정지 자동화 및 관리자 검수 큐 강화

4. 채팅 첨부 용량 제한 + 초과 시 결제 유도

5. 공개 프로필 SSR/정적 생성 및 SEO 고도화

참고 출처(가격 정책 확인용)

• Linktree Pricing (공식)

• Beacons Plans (공식)

• Carrd Pro Plans / Go Pro (공식)