# frofile-app 현재진행상황 요약 / 향후 추천기능 / 제한사항

기준 프로젝트: frofile-app_update_20260328_v4.zip · 작성일: 2026-03-28

핵심 판단 이번 차수는 결제 연동을 제외하고, 운영 안정성과 계정 정책 보완을 우선했습니다. 휴대폰 인증 기반 1연락처 1계정 구조, 계정 경고/정지 자동화, 채팅 첨부 한도 구조까지 포함해 MVP를 한 단계 더 운영형에 가깝게 보강했습니다.

# 1. 이번 차수에서 보완한 핵심 항목

| 영역 | 상태 | 이번 차수 반영 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 휴대폰 인증 | 완료 | 인증번호 요청/확인 API 추가, 회원가입 시 휴대폰 인증 필수화, 연락처 1개당 계정 1개 제한 | 현재는 개발용 인증코드 반환 방식 |
| 계정 제재 | 완료 | users에 account_status / warning_count / suspended_reason 추가, 정지 계정 로그인 차단 | 신고 누적 기반 자동 경고/정지 포함 |
| 채팅 첨부 | 완료 | 사진/영상 첨부 API, dm_messages 첨부 필드, 월간 무료 한도 구조 추가 | 실제 과금은 미연동 |
| 관리자 제어 | 완료 | 관리자 화면에서 경고/정지/해제 가능, 사용자 상태 표시 강화 | 대량 처리 UI는 미완료 |
| 프론트 보완 | 완료 | 회원가입 휴대폰 인증 단계, 홈 상태 요약, 채팅 첨부 버튼 반영 | 빌드 성공 확인 |

# 2. 현재 운영 가능한 기능 범위

• 프로필/멀티프로필, 한줄 경력, 자기소개서, 링크 허브, QR, 공개 프로필, 검색, 익명 질문/답변, 신고/차단, 관리자 검수 기본 기능이 존재합니다.

• 미디어는 계정 전체 1GB, 영상은 하루 총 50MB, 채팅 첨부는 월 기본 100MB 구조로 제한됩니다.

• 공개 프로필은 private / link_only / search 모드를 지원하고, 질문 허용은 none / members / any로 제어됩니다.

# 3. 아직 남아 있는 제한사항

| 항목 | 현재 상태 | 권장 후속조치 |
| --- | --- | --- |
| 결제/구독 | 미구현 | PG 연동, 플랜 변경 자동 반영, 저장공간/채팅미디어 확장 상품 연결 |
| 휴대폰 인증 | 부분 완료 | 실 SMS 발송 연동, 재시도 제한, 회선 정책 강화 |
| 스팸 방지 | 부분 완료 | CAPTCHA/Turnstile, IP/디바이스 평판, 블랙리스트 룰 추가 |
| 공개 프로필 SEO | 부분 완료 | SSR 또는 정적 생성 방식으로 검색엔진 수집 안정화 |
| 관리자 운영 | 부분 완료 | 검수 히스토리, 일괄 승인/반려, 운영 로그 화면 강화 |

# 4. 향후 추천 기능

1. 고급 스팸 방지: CAPTCHA + 행동패턴 기반 위험점수화

2. 관리자 검수 큐 강화: 처리 메모, 히스토리, 일괄 작업

3. 공개 프로필 SEO 강화: SSR/정적 페이지 생성, OG 품질 개선

4. 실문자 휴대폰 인증 연동

5. 결제 연동 이후 추가 프로필/저장공간/채팅 미디어 확장 상품화

# 5. 실무 판단 메모

• 현재 단계에서는 더 많은 화면보다 운영 정책과 계정 통제가 우선입니다.

• 특히 휴대폰 인증, 계정 경고/정지, 채팅 첨부 한도는 나중에 결제 모델과 자연스럽게 연결됩니다.

• 다음 차수에서는 결제 연동보다 먼저 CAPTCHA와 관리자 검수 큐를 넣는 편이 서비스 안정성 측면에서 효율적입니다.