# frofile-app 현재진행상황 / 추천기능 / 제한사항

기준 프로젝트: frofile-app_update_20260328_v6.zip
작성일: 2026-03-28

핵심 판단: 현재 프로젝트는 프로필/경력 앱의 운영 준비도가 크게 올라간 상태입니다. 이번 차수에서 관리자 대량 검수, Turnstile/Twilio 운영 연동 준비, 코드 분리 리팩토링이 반영되었고, 실제 운영키·실계정 주입만 남은 상태입니다.

# 1. 이번 차수 반영 요약

| 영역 | 반영 내용 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Turnstile | 서버측 Siteverify + hostname 허용목록 검증 구조 정리 | 완료 | 운영키 주입 전까지는 비활성 가능 |
| Twilio Verify | 실계정 연결 코드 유지 + 관리자 SMS 테스트 버튼 추가 | 부분 완료 | 실발송 검증은 계정 접근 필요 |
| 관리자 검수 | 신고/업로드 다중 선택 후 일괄 처리 UI 및 API 추가 | 완료 | 운영 효율성 개선 |
| 리팩토링 | main.py/App.jsx 일부 모듈 분리 | 완료 | 완전 분리는 다음 차수 |
| 안정화 | 백엔드 py_compile, 앱 import, 프론트 build 재확인 | 완료 | 배포용 정적파일 재동기화 |

# 2. 이번 차수에서 실제 추가된 기능

관리자 화면에서 Turnstile 설정 여부, Twilio Verify 설정 여부를 바로 확인할 수 있는 운영 연동 상태 카드 추가.

Twilio Verify 테스트 휴대폰 번호 입력 후 SMS 발송 시도를 할 수 있는 관리자 테스트 액션 추가.

신고와 업로드 검수 항목을 다중 선택해 일괄 해결/기각, 승인/반려 처리할 수 있는 관리자 일괄 검수 UI 추가.

백엔드 상수/스키마/외부연동 로직을 별도 모듈로 분리해 이후 유지보수 난이도를 낮추기 시작함.

프론트엔드 로그인/관리자/Turnstile/UI 조각을 분리해 App.jsx 집중도를 일부 완화함.

# 3. 현재 제한사항

| 항목 | 현재 제한 | 권장 후속조치 |
| --- | --- | --- |
| Turnstile 실배포 검증 | 실운영 키와 Cloudflare 대시보드 접근이 없어 실제 배포 검증은 미실행 | 운영키 주입 후 관리자 상태화면과 실제 배포 도메인에서 검증 |
| Twilio 실계정 테스트 | 실제 SID/Auth Token/Service SID 미주입 상태에서는 demo fallback | 실계정 주입 후 테스트 번호로 실발송 확인 |
| 리팩토링 범위 | main.py와 App.jsx가 여전히 큰 편 | routes/services/pages 단위 추가 분리 |
| 결제 | 정책만 존재하고 실제 PG/구독 미연동 | 결제사 선택 후 슬롯/저장공간 상품 연결 |

# 4. 향후 추천 개발 방향

운영키 주입 후 Cloudflare Turnstile / Twilio Verify 실제 검증을 먼저 끝내고, 관리자 상태 카드로 운영 점검 루틴을 표준화.

관리자 검수 화면에 필터, 검색, 우선순위, 일괄 메모 템플릿, CSV 내보내기를 추가해 실운영 대응 속도를 높이기.

공개 프로필을 SSR/SSG 파이프라인과 연결해 검색엔진 수집 안정성을 더 높이기.

결제 연동 전까지는 저장공간 확장/추가 프로필 슬롯을 관리자 수동 지급 방식으로 운영하며 상품 구조 검증.

이후 PG 연동 시 프로필 슬롯, 저장공간, 채팅 미디어 한도를 월 구독형으로 상품화.

# 5. 실무 메모

이번 차수는 “실운영 연결 준비도”와 “관리 효율화”에 초점을 둔 업데이트입니다.

실제 외부 서비스 검증은 계정/키 접근이 필요한 단계라 코드·UI·환경변수·운영 메모까지 반영하는 선에서 정리했습니다.

다음 추가 작업 지시 시에는 결제 제외 상태를 유지할지, 아니면 운영 검증 후 즉시 PG/구독까지 갈지를 먼저 결정하는 것이 좋습니다.